ShipSeal

Projektindító dokumentáció

AI Project Delivery Pack Generator

Frissítve: 2026-06-01

# ShipSeal projektindító dokumentáció

Frissítve: 2026-06-01

Ez a dokumentum a ShipSeal projekt egységes, projektindító dokumentációja.

# 00 - Új projekt kontextus és feltöltési instrukció

## Cél

Ebben az új projektben a ShipSeal nevű terméket szeretnénk kialakítani. A cél nem egy újabb általános AI app, hanem egy olyan AI-projekt átadás-előkészítő rendszer, amely AI prototípusokból agent-ready, tesztelhető, dokumentált és ügyfélnek átadható projektcsomagot készít.

## Rövid termékdefiníció

ShipSeal átvizsgálja az AI-projekt forrásait, dokumentációját és működési leírását, majd elkészíti azokat a fejlesztési, tesztelési, agent-instruction, MCP-governance, EU AI Act readiness és ügyfélátadási dokumentumokat, amelyekre egy AI freelancernek, AI ügynökségnek vagy kis SaaS-fejlesztőnek szüksége van az ügyfélátadás előtt.

## Feltöltendő források

Az új projektbe töltsük fel a következő ZIP-eket:

agentready-hub-main (1).zip

- jelenlegi néven agentready-hub; a ShipSeal frontend és repo-szkenner alapja,

- AGENTS.md / CLAUDE.md / MCP governance / readiness report generálás,

- React + Vite + TypeScript + shadcn/ui alap.

ai2ai-main (1).zip

- multi-model Expert Council / AI Debate backend,

- Python CLI + opcionális FastAPI API,

- forrásbetöltés, evidence pack, független modellek, rebuttal, final judge, output contract, riportgenerálás.

verdictmesh-main (1).zip

- AI2AI frontend / VerdictMesh felület,

- Base44-exportált Vite/React frontend,

- AI2AI backendhez kapcsolható vizuális debate/council UI.

## Új projektben használandó fő prompt

A következő szöveget lehet bemásolni az új projekt első üzeneteként:

> A ShipSeal projektet szeretném továbbfejleszteni. A cél egy AI Project Delivery Pack Generator: AI-projektekből agent-ready fejlesztési fájlokat, Claude/Codex/agent instruction fájlokat, skilleket, MCP governance javaslatot, eval/red-team teszteket, EU AI Act readiness előszűrést és ügyfélnek átadható riportot készít. Feltöltöttem három meglévő félkész forrásprojektet: agentready-hub, ai2ai és verdictmesh. Kérlek, a források alapján segíts egységes architektúrát, MVP-t és fejlesztési roadmapet kialakítani. Ne kezeld őket három külön termékként; a A ShipSeal legyen a fő termék, az AI2AI/VerdictMesh pedig a Review Council / VerdictMesh döntési motor és frontend alapja.

## Fontos stratégiai döntések

Nem OpenText-specifikus terméket építünk.

Nem jogi tanácsadó platformot építünk.

Nem általános AI governance enterprise platformot építünk.

Nem önálló AI2AI debate játékot építünk.

Nem csak AGENTS.md generátort építünk.

A fő termék: AI-projekt átadás-előkészítő és readiness csomag generátor.

## Első MVP célja

Egy feltöltött ZIP vagy publikus GitHub repo alapján készüljön el:

ShipSeal score,

AGENTS.md,

CLAUDE.md,

3-5 SKILL.md,

MCP readiness/governance pack,

30 teszteset,

10 red-team prompt,

EU AI Act readiness checklist,

transparency notice draft,

white-label ügyfélátadási riport.

# 01 - Cég- és termékleírás

## Projekt- és terméknév

ShipSeal

Lehetséges cégnév/márkanév: ShipSeal Labs vagy ShipSeal AI.

A név jelentése ebben a kontextusban: a termék „lezárja” és átadásra alkalmassá teszi az AI-projektet, mint egy minőségi pecsét az ügyfélátadás előtt.

## Mit csinál a cégünk?

A ShipSeal olyan AI-projekt átadás-előkészítő és readiness platformot fejleszt, amely segít AI freelancereknek, AI ügynökségeknek, no-code/low-code buildereknek és kis SaaS csapatoknak eldönteni, hogy egy AI-alkalmazás készen áll-e ügyfélátadásra, pilotra vagy élesítésre.

A rendszer nemcsak auditál, hanem konkrét átadási anyagokat is előállít:

agent instruction fájlokat (AGENTS.md, CLAUDE.md, Codex/Cursor/Windsurf promptok),

Claude Code / agent skilleket (SKILL.md csomagok),

MCP readiness és governance javaslatot,

teszteseteket és red-team promptokat,

EU AI Act readiness előszűrést,

transparency notice / disclosure szövegtervezeteket,

ügyfélnek átadható, white-label PDF/Markdown riportot,

go/no-go döntést és javítási roadmapet.

## Mi a fő probléma?

A generatív AI miatt egyre több kis csapat és freelancer épít gyorsan AI-prototípusokat. A demók sokszor látványosak, de az átadás előtti állapot bizonytalan:

nincs rendes dokumentáció,

nincs agenteknek szóló projektkontekstus,

nincs tesztelési stratégia,

nincs eval/red-team csomag,

nincs ügyfélnek átadható readiness riport,

nincs AI Act / transparency előszűrés,

nincs tiszta fejlesztési folytatási csomag,

nincs megválaszolva: „ezt oda merem adni az ügyfélnek?”

A ShipSeal erre a résre épít.

## Egy mondatos termékígéret

ShipSeal átalakítja az AI-prototípust agent-ready, tesztelhető, dokumentált és ügyfélnek átadható projektcsomaggá.

Angol landing page verzió:

Seal your AI project before you ship it: agent-ready, testable and client-ready.

## Célcsoport

### Elsődleges célcsoport

AI freelancerek,

kis AI ügynökségek,

no-code/low-code AI builderek,

prompt engineering / automation tanácsadók,

indie SaaS fejlesztők, akik AI-appot adnak át ügyfeleknek.

### Másodlagos célcsoport

KKV-k, akik AI-appot rendeltek és független readiness review-t szeretnének,

AI-képzést / workshopot tartó cégek,

fejlesztőcsapatok, akik AI coding agentekkel akarják továbbvinni a projektjeiket.

## Miért fizetne ezért valaki?

A célcsoport nem elméleti megfelelőséget vásárol, hanem időt, bizalmat és professzionális átadási anyagot:

kevesebb manuális dokumentálás,

gyorsabb ügyfélátadás,

profibb látszat és valós minőség,

kevesebb beégési kockázat,

előre megfogalmazott tesztek és red-team kérdések,

EU AI Act / transparency témában legalább előszűrt, nem jogi, de rendezett dokumentáció,

fejlesztési folytatás Claude Code / Codex / más agentek számára.

## Termékmodulok

### 1. Project Intake

Bekéri:

repo ZIP vagy GitHub URL,

AI-app célját,

célfelhasználókat,

kezelt adattípusokat,

használt modelleket,

promptokat,

példa outputokat,

emberi jóváhagyási pontokat,

EU/nem EU célpiacot,

ügyfélátadási kontextust.

### 2. Repository & Delivery Readiness Scanner

Elemzi:

projektstruktúrát,

dokumentációt,

build/test/lint jeleket,

meglévő agent instruction fájlokat,

.env.example és secret-kezelési jeleket,

repo méretét, vendor/generated tartalmakat,

működési parancsokat.

### 3. Agent Pack Generator

Generálja:

AGENTS.md,

CLAUDE.md,

CODEX_PROMPTS.md,

REVIEWER_PROMPT.md,

SECURITY_REVIEW.md,

TESTING_STRATEGY.md,

CI_QUALITY_GATE.yml.

### 4. Skills Pack Generator

Generálja például:

.claude/skills/code-review/SKILL.md,

.claude/skills/test-generation/SKILL.md,

.claude/skills/eu-ai-act-readiness/SKILL.md,

.claude/skills/release-check/SKILL.md,

.claude/skills/client-handoff/SKILL.md.

### 5. MCP Readiness & Governance

Nem vakon generál MCP szervert. Először eldönti:

kell-e MCP,

milyen adatforrás / tool indokolja,

read-only vagy write-capable legyen-e,

milyen engedélyezési és naplózási szabály kell,

milyen security kockázatok vannak.

Első verzióban főleg MCP readiness dokumentáció és skeleton javaslat készüljön, nem production-ready MCP integráció.

### 6. Eval & Red Team Pack

Generál:

normál teszteseteket,

edge case teszteket,

hallucination trap kérdéseket,

prompt injection próbákat,

adatkiáramlási teszteket,

refusal/boundary teszteket,

consistency teszteket.

### 7. EU AI Act Readiness Pack

Előszűri:

provider/deployer szerepkört,

potenciális high-risk irányokat,

tiltott vagy érzékeny felhasználási jeleket,

transparency / disclosure kötelezettség jellegű kérdéseket,

emberi felügyelet meglétét,

AI-generált tartalom jelölésének szükségességét.

Fontos: a termék nem állíthatja, hogy jogi megfelelőséget igazol. A helyes állítás: előzetes readiness és kérdéslista jogi review-hoz.

### 8. VerdictMesh Review Council

Az AI2AI/VerdictMesh technológiára építve több nézőpontú review készülhet:

QA reviewer,

Security red teamer,

EU AI Act / compliance reviewer,

Product/business reviewer,

Skeptical customer,

Final judge.

Ez nem önálló „AI-k vitáznak” termék, hanem a ShipSeal döntési motorja.

## Versenyelőny

ShipSeal nem akar közvetlenül enterprise governance platform, LangSmith-szerű observability rendszer vagy jogi compliance tool lenni. A pozíció:

az AI-projekt átadás előtti gyakorlati delivery packje kis AI-csapatoknak.

Ez a rés azért érdekes, mert a legtöbb megoldás vagy túl enterprise, vagy túl fejlesztői, vagy túl jogi. ShipSeal a gyakorlati átadási ponton segít.

## Hivatkozási alapok

A stratégia az alábbi, nyilvános és aktuális technológiai/jogi irányokra épít:

EU AI Act: Regulation (EU) 2024/1689, risk-based AI rules; European Commission AI Act overview: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

European Commission AI Act Service Desk Compliance Checker: https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/eu-ai-act-compliance-checker

European Commission Article 50 transparency draft guidance / consultation, 2026. május: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/consultation-draft-guidelines-transparency-obligations-under-ai-act

AGENTS.md nyílt formátum: https://agents.md/

Claude Code CLAUDE.md / memory dokumentáció: https://code.claude.com/docs/en/memory

Claude Code Skills dokumentáció: https://code.claude.com/docs/en/skills

Model Context Protocol dokumentáció: https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro

Megjegyzés: az EU AI Act értelmezési részek nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A termék kommunikációjában is ezt kell következetesen feltüntetni: előszűrés, readiness, dokumentáció-előkészítés és technikai/jogi kérdéslista készül, nem jogi szakvélemény.

# 02 - Üzleti és megvalósítási terv

## Vezetői összefoglaló

A ShipSeal célja, hogy a gyorsan készülő AI-prototípusokból ügyfélnek átadható, agent-ready és előzetesen kockázatkezelt projektcsomagot készítsen. A termék elsődleges vevői AI freelancerek és kis AI-ügynökségek, akik ügyfeleknek építenek chatbotokat, RAG rendszereket, dokumentum-AI eszközöket, belső asszisztenseket vagy no-code/low-code AI automatizációkat.

Az első üzleti cél nem nagyvállalati SaaS, hanem fizetős, gyorsan validálható riport- és delivery-pack szolgáltatás. A szoftver fokozatosan nő ki ebből: először automatikus riportgenerátor, utána white-label ügynökségi csomag, majd később csapatdashboard, GitHub App, backend worker, fizetés, audit history és API.

## Termékpozicionálás

### Rövid üzenet

Mielőtt átadod az AI-appodat, tedd agent-readyvé, tesztelhetővé és dokumentáltan ügyfélképessé.

### Angol verzió

Before you ship an AI app, seal it with an agent-ready delivery pack.

### Mit nem mondunk?

Nem mondjuk, hogy teljes jogi megfelelőséget igazolunk.

Nem mondjuk, hogy high-risk jogi minősítést adunk.

Nem mondjuk, hogy production security auditot végzünk.

Nem mondjuk, hogy minden MCP szerver biztonságosan generálható automatikusan.

### Mit mondunk?

Readiness reportot adunk.

Fejlesztési és átadási dokumentációt generálunk.

Teszteseteket és red-team promptokat készítünk.

EU AI Act transparency és risk kérdésekhez előzetes checklistet adunk.

Jogi review-hoz előkészítjük az információkat.

## Piaci hipotézis

Az AI freelancerek és kis ügynökségek egyre gyakrabban adnak át AI-prototípusokat, de az átadás minősége sokszor ad hoc. Ha a ShipSeal képes 30-60 percnyi dokumentációs és review munkát 5-10 percre csökkenteni, valamint a kész anyag ügyfél felé professzionálisabbá teszi a szállítást, akkor a célcsoport fizethet érte.

## Első fizetős ajánlat

### ShipSeal Delivery Report

Input:

repo ZIP vagy GitHub URL,

AI-app leírás,

célfelhasználók,

promptok / system prompt,

kezelt adatok,

példa outputok,

ügyfélátadási cél.

Output:

ShipSeal score,

AGENTS.md,

CLAUDE.md,

3-5 SKILL.md,

MCP governance pack,

eval/red-team pack,

EU AI Act readiness checklist,

transparency notice draft,

white-label client handoff report.

## Árazási javaslat

| Csomag | Ár | Tartalom | Cél |
| --- | --- | --- | --- |
| Free preview | 0 EUR | readiness preview, 5 javaslat, 5 teszteset | lead generálás |
| Starter report | 49 EUR | AGENTS.md, CLAUDE.md, 30 teszteset, mini AI Act checklist | első fizetős validáció |
| Pro agency report | 149 EUR | white-label report, skillek, red-team pack, MCP pack | AI ügynökségek |
| Founder-reviewed audit | 499-999 EUR | manuális szakértői review + 60 perc konzultáció | első komoly bevétel |

Magyar validációs árak:

| Csomag | Ár |
| --- | --- |
| Első riport | 19 900 Ft |
| White-label riport | 79 000 Ft |
| Founder-reviewed audit | 149 000-299 000 Ft |

## 30/60/90 napos megvalósítási terv

### Első 30 nap - fizetős validációra alkalmas csomag

Feladatok:

Új repo létrehozása az egységes ShipSeal irányhoz.

A meglévő agentready-hub frontend ShipSeal irányú megtisztítása és új pozicionálása.

Az első output-specifikáció véglegesítése.

Statikus / félautomata ShipSeal Delivery Report generálása.

Minta riport készítése 1-2 saját AI-projekt alapján.

Landing page + fizetési érdeklődési CTA.

20-30 célzott megkeresés AI freelancereknek / kis ügynökségeknek.

napi mérőszámok:

1 működő demo,

2 minta riport,

20 megkeresés,

5 komoly visszajelzés,

legalább 1 fizetési szándék vagy fizetős pilot.

### 60 nap - működő MVP

Feladatok:

Repo scanner + intake form összekötése.

AGENTS.md, CLAUDE.md, skillek és MCP pack generálás stabilizálása.

PDF/Markdown report export.

AI2AI/VerdictMesh Review Council első integrációja: QA, security, compliance, skeptical customer, final judge.

EU AI Act readiness checklist első verziója jogi review-val.

White-label report sablon.

napi mérőszámok:

3 fizetős riport vagy founder-reviewed audit,

1 ügynökségi partnerjelölt,

5 letöltött/átadott report,

egyértelmű visszajelzés arról, melyik modulért fizetnének.

### 90 nap - fizetős pilot és termékdöntés

Feladatok:

Fizetési integráció.

Egyszerű account / report history.

Job queue vagy backend worker döntés előkészítése.

GitHub public import stabilizálása, private repo későbbre.

Pro csomag kiadása 5-10 fizetős ügyfélnek.

Roadmap döntés: agency report, EU AI Act readiness vagy TestBench legyen-e a vezető értékajánlat.

napi mérőszámok:

5-10 fizető ügyfél vagy legalább 1000 EUR bevételi validáció,

3 testimonial,

legalább 30% visszatérő használati szándék ügynökségeknél,

világos döntés a következő 3 hónap fókuszáról.

## Fejlesztési stratégia

### Első elv

Nem teljes platformot építünk, hanem átadható outputot.

### Második elv

A readiness score determinisztikus és auditálható legyen. Az AI magyarázhat, gazdagíthat, javasolhat, de ne írja felül a kritikus blokkolókat.

### Harmadik elv

A jogi modul mindig előszűrés. A termék jogi kérdéslistát és dokumentációs alapot készít, nem jogi szakvéleményt.

### Negyedik elv

A VerdictMesh multi-agent council csak ott fusson, ahol értéket ad: go/no-go, compliance uncertainty, high-risk signal, ügyfélátadási döntés.

## Értékesítési terv

### Első célzott megkeresések

AI freelancerek LinkedInen,

magyar és nemzetközi no-code/AI ügynökségek,

AI automatizációs tanácsadók,

indie SaaS fejlesztők,

AI workshop oktatók.

### Tesztkérdések

Adtál már át AI-appot ügyfélnek?

Volt-e kérdés a tesztelésről, adatvédelemről, EU AI Actről?

Készült-e átadási dokumentáció?

Használnád-e, ha 10 perc alatt generálna egy white-label átadási riportot?

Fizetnél-e 49/149 EUR-t egy ilyen reportért?

## Kockázatok

| Kockázat | Mitigáció |
| --- | --- |
| Túl széles scope | MVP csak report + pack generálás |
| Jogi tanácsadásnak tűnik | következetes „readiness / előszűrés / nem jogi tanács” kommunikáció |
| AI output pontatlan | determinisztikus szabályok + human review + evidence pack |
| MCP túl komplex / biztonsági kockázatos | első verzióban readiness és skeleton, nem automatikus production MCP |
| Versenytársak gyorsak | fókusz: agency white-label handoff report, nem enterprise GRC |

## Hivatkozási alapok

A stratégia az alábbi, nyilvános és aktuális technológiai/jogi irányokra épít:

EU AI Act: Regulation (EU) 2024/1689, risk-based AI rules; European Commission AI Act overview: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

European Commission AI Act Service Desk Compliance Checker: https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/eu-ai-act-compliance-checker

European Commission Article 50 transparency draft guidance / consultation, 2026. május: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/consultation-draft-guidelines-transparency-obligations-under-ai-act

AGENTS.md nyílt formátum: https://agents.md/

Claude Code CLAUDE.md / memory dokumentáció: https://code.claude.com/docs/en/memory

Claude Code Skills dokumentáció: https://code.claude.com/docs/en/skills

Model Context Protocol dokumentáció: https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro

Megjegyzés: az EU AI Act értelmezési részek nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A termék kommunikációjában is ezt kell következetesen feltüntetni: előszűrés, readiness, dokumentáció-előkészítés és technikai/jogi kérdéslista készül, nem jogi szakvélemény.

# 03 - Forrásleltár a csatolt ZIP-ek alapján

## Áttekintés

Névkezelés: a feltöltött forrásokban még előfordulhat az AgentReady, agentready-hub, AI2AI és VerdictMesh név. Ezek fejlesztési eredetként megmaradhatnak, de a végtermék és a dokumentáció már ShipSeal néven fut.

A jelenlegi források három különálló, de összeépíthető félkész projektet tartalmaznak. Ezeket nem érdemes önálló termékként továbbvinni, hanem egy egységes ShipSeal termék komponenseiként.

## 1. agentready-hub-main

### Jelenlegi szerep

Ez a legközelebb áll a végső ShipSeal termékhez. Egy React/Vite/shadcn alapú lokális webapp, amely repository ZIP-et vagy publikus GitHub repót elemez, ShipSeal Readiness Score-t számol, blokkolókat jelez, és átadási fájlokat generál.

### Technológia

React

Vite

TypeScript

shadcn/ui / Radix UI

JSZip

Vitest

Tailwind

localStorage metadata history

### Már működő képességek a README és kód alapján

ZIP upload scanning böngészőben.

Publikus GitHub repo import próbálkozás böngészőből.

Manuális ZIP fallback.

Determinisztikus readiness score.

Critical blocker logika.

AI readiness narrative lokális, template-alapú providerrel.

Agent Pack export.

MCP Governance Pack export.

Sanitized Repo Context Pack export.

Teljes ZIP export.

Metadata-only recent scan history.

No-code-execution safety elv.

### Generált fájlok

A kódban és export logikában az alábbi Agent Pack fájlok szerepelnek:

AGENTS.md

CLAUDE.md

CODEX_PROMPTS.md

REVIEWER_PROMPT.md

SECURITY_REVIEW.md

TESTING_STRATEGY.md

CI_QUALITY_GATE.yml

AGENT_READINESS_REPORT.md

Az MCP packban:

MCP_READINESS.md

MCP_SECURITY_POLICY.md

MCP_SERVER_RECOMMENDATIONS.md

MCP_TOOL_ALLOWLIST.md

A context packban:

REPO_CONTEXT_PACK.md

repo-context-pack.json

### Erősségek

Már van termékszerű frontend.

Már termékszerű frontendként használható, de márkanév szerint át kell nevezni ShipSealre.

A lokális/privát scanning jó privacy üzenet.

Determinisztikus scoring jó alap a bizalomhoz.

Exportálható outputok már vannak.

MCP governance irány már megjelent.

### Hiányosságok

Nincs backend.

Nincs auth.

Nincs fizetés.

Nincs adatbázis.

Nincs private repo GitHub App.

Nincs valódi AI provider integráció.

Nincs PDF report export.

Nincs EU AI Act readiness modul.

Nincs Skills Pack generálás.

Nincs VerdictMesh / Review Council integráció.

A scoring jelenleg főleg repo metadata és file presence jellegű, nem valódi futtatott teszt.

### Mit használjunk fel belőle?

Ezt vegyük alap frontendnek és első scanner engine-nek. A meglévő pack-generálást bővítsük:

Skills Pack,

AI Act readiness,

red-team/eval pack,

customer handoff report,

PDF export,

VerdictMesh council review.

## 2. ai2ai-main

### Jelenlegi szerep

Ez egy Python alapú multi-model Expert Council / AI Debate rendszer. Több AI modellt szervez strukturált vitába, majd végső szintézist, meeting reportot, transcriptet, docx/markdown outputokat készít.

### Technológia

Python

opcionális FastAPI / Uvicorn API

provider adapterek: OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenAI-compatible

modularizált ai2ai/ package

CLI belépési pont: ai_debate.py

output contracts

regression test logika

### Már működő / dokumentált képességek

Forrásanyagok betöltése: ZIP, folder, docx, pdf, markdown, code, json, yaml, képek.

Evidence Pack készítés.

Független modellvélemények.

Issue Matrix.

Célzott rebuttal.

Revision JSON.

Final Judge.

Contract-aware synthesis.

Markdown synthesis.

Meeting report.

Transcript.

Debate log.

Opcionális API réteg.

Regression test pipeline.

### Erősségek

Ez adhatja a ShipSeal Review Council / VerdictMesh motorját.

Már megvan a többfázisú gondolkodási logika.

Jó a szerepalapú review-ra: QA, security, compliance, business, skeptical customer.

Jó output-szerkezetekhez és dokumentumgeneráláshoz.

Már van modularizált backend alap.

### Hiányosságok

Nagyon nagy CLI file is jelen van (ai2ai/cli.py jelentős méretű), további tisztítás kellhet.

Provider adapterek részben stub/korai állapotúak lehetnek.

Nem ShipSeal-specifikus még.

Az API opcionális, nem production backend.

Auth, queue, storage, billing nincs.

Nem közvetlenül UI-barát report engine.

### Mit használjunk fel belőle?

Az AI2AI legyen a ShipSeal egyik backend modulja:

ReviewCouncilService,

EvidencePackBuilder,

RoleBasedReviewer,

FinalJudge,

ReportSynthesizer.

A meglévő debate logikát szűkíteni kell ShipSeal célokra. Nem kell minden scenario az MVP-be.

## 3. verdictmesh-main

### Jelenlegi szerep

Ez egy Base44-exportált Vite/React frontend, amely a lokális AI2AI backendhez tud kapcsolódni. A célja a modellek közötti debate / council folyamat vizuális megjelenítése.

### Technológia

React

Vite

JavaScript / JSX

Base44 SDK opcionálisan

Tailwind / shadcn/Radix UI

Framer Motion

React Markdown

jspdf / html2canvas dependency is jelen van

API client: src/api/ai2aiClient.js

### Már meglévő képességek

Launch képernyő backend vagy demo móddal.

AI2AI API integráció.

Verdict oldal, amely session metadata, validation status, artifact path és synthesis output megjelenítésére alkalmas.

Vizuális council/debate komponensek:

- CouncilChatFeed,

- CouncilCompletionCard,

- CouncilRightRail,

- CouncilStatusBar,

- DebateMetricsBar,

- LiveDebateGraph,

- LiveEventFeed,

- LiveModelCard,

- LiveTranscript.

### Erősségek

Látványos UI alap a Review Council funkcióhoz.

Már kapcsolódik az AI2AI backendhez.

Jó demoérték: megmutatja, hogy több szerep értékeli a projektet.

A VerdictMesh név használható belső motornévként.

### Hiányosságok

Base44-exportált, tisztításra szorulhat.

JavaScript, miközben ShipSeal TypeScript; egységesítés kell.

Külön frontendként nem célszerű továbbvinni.

Auth/demo flow és Base44 maradványok termékbe emelés előtt rendezendők.

Nincs közös design system a ShipSeal frontenddel.

### Mit használjunk fel belőle?

Nem önálló termékként. Használjuk:

Review Council vizualizációs komponensek inspirációjaként,

Verdict oldal alapgondolatként,

AI2AI API client mintaként,

élő debate / council demo UI részleteként.

## Összesített komponens-térkép

| Végső ShipSeal modul | Felhasználható forrás |
| --- | --- |
| Repo scanner | agentready-hub |
| Agent Pack generátor | agentready-hub |
| MCP Governance Pack | agentready-hub |
| Repo Context Pack | agentready-hub |
| Review Council / multi-agent review | ai2ai-main |
| Evidence Pack | ai2ai-main |
| Final Judge / synthesis | ai2ai-main |
| Debate / council visual UI | verdictmesh-main |
| Backend API minta | ai2ai-main + verdictmesh-main |
| Product landing és upload UI | agentready-hub |

## Javasolt új repo-struktúra

shipseal/
  apps/
    web/                    # ShipSeal frontend, TypeScript, Vite/React
    api/                    # FastAPI vagy Node backend később
  packages/
    scanner/                # repo scanner és scoring
    pack-generator/         # AGENTS, CLAUDE, skills, MCP, reports
    review-council/         # AI2AI/VerdictMesh logika szűkítve
    ai-act-readiness/       # checklist, questions, transparency drafts
    report-renderer/        # Markdown/PDF/DOCX export később
  docs/
    product/
    architecture/
    legal/
    sales/
  examples/
    sample-ai-apps/
    sample-reports/

## Első migrációs döntés

A leggyorsabb út: ne monorepo-migrációval kezdjünk. Először az agentready-hub repót vigyük tovább új branchben, és importáljunk be belőle funkciókat:

Az agentready-hub frontend marad az alap, ShipSealre átnevezve.

AI2AI-t külön backend service-ként kapcsoljuk.

VerdictMesh komponenseket csak később emeljük át.

A report output-spec legyen előbb kész, mint a nagy architektúra.

## Statikus vizsgálat korlátja

A ZIP-eket forrás- és dokumentációszinten néztük át. Buildet, tesztet, dependency auditot és runtime futtatást ebben a dokumentumkészítési lépésben nem végeztünk. A következő fejlesztési lépésben külön technikai smoke test szükséges.

# 04 - Fejlesztés közbeni szükségletek és roadmap

## Mire lesz szükségünk a fejlesztés közben?

A ShipSeal nem egyetlen komponensből áll. A sikerhez termék-, technikai, jogi, UX, sales és validációs döntések kellenek. Az alábbi lista azt rögzíti, mire lesz szükség a következő fejlesztési szakaszban.

## 1. Termékdöntések

### Eldöntendő kérdések

Mi az első fizetős output pontos neve?

Starter report vagy Pro agency report legyen az első fizetős csomag?

White-label legyen-e már az MVP-ben?

EU AI Act readiness mennyire legyen központi üzenet?

Az első ICP AI freelancer, AI ügynökség vagy indie SaaS fejlesztő legyen?

Magyar vagy angol landing page induljon először?

### Javaslat

Első fizetős output neve:

ShipSeal Delivery Report

Első ICP:

AI freelancerek és kis AI ügynökségek, akik ügyfélnek adnak át AI-appot.

## 2. Output-specifikáció

Az MVP előtt véglegesíteni kell, pontosan milyen fájlok készülnek.

### Minimum output

AGENTS.md

CLAUDE.md

CODEX_PROMPTS.md

REVIEWER_PROMPT.md

SECURITY_REVIEW.md

TESTING_STRATEGY.md

CI_QUALITY_GATE.yml

MCP_READINESS.md

MCP_SECURITY_POLICY.md

MCP_SERVER_RECOMMENDATIONS.md

MCP_TOOL_ALLOWLIST.md

AI_ACT_READINESS_CHECKLIST.md

TRANSPARENCY_NOTICE_DRAFT.md

EVAL_TEST_CASES.md

RED_TEAM_PROMPTS.md

CLIENT_HANDOFF_REPORT.md

később PDF export.

## 3. Technikai szükségletek

### Frontend

ShipSeal UI újrapozicionálása.

Intake form hozzáadása AI-app kontextushoz.

Report preview UI.

Skills Pack tab.

EU AI Act readiness tab.

VerdictMesh / Review Council tab.

Export flow javítása.

Fizetés vagy várólista CTA.

### Backend

MVP-ben még lehet backend nélküli/félautomata, de 60 napon belül kelleni fog:

provider API hívások server-side,

secret management,

rate limiting,

report job státusz,

artifact retention,

alap storage,

user/session kezelés.

### Scanner

ZIP limit és file count limit megtartása.

Public GitHub import fallback javítása.

Repo context pack bővítése promptokkal és AI-app leírással.

Secret/sensitive file red flag bővítése.

Generated/vendor folder kezelés megtartása.

### Pack generator

Skills Pack generálás.

AI Act checklist generálás.

Red-team/eval pack generálás.

Client handoff report generálás.

White-label mezők.

### Review Council

AI2AI service szűkítése ShipSeal szerepekre:

- QA Reviewer,

- Security Reviewer,

- EU AI Act Readiness Reviewer,

- Product/Delivery Reviewer,

- Skeptical Customer,

- Final Judge.

Nem kell az összes régi scenario.

Költségbecslés és token limit kell.

## 4. Infrastrukturális szükségletek

### MVP

Vercel/Netlify frontend deploy.

Backend nélkül vagy minimális backenddel indulás.

Minta riportok statikus exportként.

Analytics: Plausible, PostHog vagy egyszerű event log.

Form: Tally/Typeform/own form.

### Fizetős validációhoz

Stripe vagy Lemon Squeezy.

Email capture.

Report delivery link.

Terms / privacy oldal.

„Not legal advice” disclaimer.

### Később

Object storage ideiglenes uploadokhoz.

Queue / worker.

Backend scanning.

GitHub App.

Auth + organizations.

Report history.

Self-hosted lehetőség.

## 5. Adatvédelmi és biztonsági szükségletek

Mivel repo ZIP-eket, promptokat, üzleti dokumentációt és AI-app leírásokat kezelünk, különösen fontos:

explicit user consent upload előtt,

retention policy,

local-first vagy short-lived artifact policy,

raw source ne menjen AI providerhez csak sanitized context pack,

secrets redaction,

no-code-execution guarantee,

audit log,

törlési lehetőség,

privacy policy.

## 6. Tesztelési szükségletek

### Automata

unit tesztek scannerre,

scoring snapshot tesztek,

pack output snapshot tesztek,

EU Act checklist decision tree tesztek,

PDF/Markdown export tesztek,

API smoke tesztek.

### Manuális

kis Next.js sample repo,

Python FastAPI sample,

no-code style AI app description,

RAG chatbot example,

dokumentum-AI example,

intentionally bad repo / missing docs example.

### Quality gates

npm run build

npm run test

npm run lint

Python backend smoke test

AI2AI regression subset

## 7. Sales/validációs szükségletek

1 oldalas landing page.

2 minta riport.

1 demo videó.

30 célzott megkeresési lista.

5 interjú kérdéssor.

Fizetési ajánlat: 49 EUR / 149 EUR / founder-reviewed.

## 8. Fejlesztési ütemezés

### Sprint 0 - projektindítás

Új repo / új projekt setup.

Források feltöltése.

Dokumentumok és scope rögzítése.

Döntés: agentready-hub legyen az alap.

### Sprint 1 - output-spec és UI reposition

Új landing szöveg.

Új report struktúra.

Intake form.

Report preview skeleton.

### Sprint 2 - Delivery Pack MVP

AGENTS/CLAUDE meglévő generátor finomítása.

Skills Pack generátor.

MCP pack megtartása/bővítése.

Eval/red-team pack generálás.

### Sprint 3 - AI Act readiness MVP

Role/risk intake kérdések.

Transparency checklist.

Disclaimer.

Ügyvéd review.

### Sprint 4 - Review Council MVP

AI2AI backend adapter.

5 szerep + final judge.

Council summary beemelése reportba.

### Sprint 5 - fizetős demo

PDF/Markdown export.

White-label mezők.

Landing CTA.

Első fizetős riportok.

## 9. Kill criteria

Le kell állni vagy pivotálni, ha 60 napon belül:

30 megkeresésből nincs legalább 3 erős érdeklődő,

senki nem fizetne 49 EUR-t sem egy reportért,

a célcsoport szerint az AGENTS/CLAUDE output önmagában elég és nem kell AI Act / report,

a jogi kommunikáció túl kockázatosnak bizonyul,

az output minősége nem jobb, mint egy sima ChatGPT prompt.

## 10. Legfontosabb következő fejlesztői feladatok

Új CLIENT_HANDOFF_REPORT.md sablon megírása.

AI_ACT_READINESS_CHECKLIST.md output definiálása.

SKILL.md generátor hozzáadása.

ShipSeal frontend új landing copy.

AI2AI Review Council szerepek beszűkítése.

Minta AI-app alapján minta riport készítése.

# 05 - EU AI Act és jogi workstream

## Cél

A ShipSeal EU AI Act modulja ne legyen jogi tanácsadó eszköz. A cél egy olyan előszűrő és dokumentáció-előkészítő funkció, amely segít AI fejlesztőknek és ügynökségeknek rendezni a kérdéseket, amelyeket egy jogász vagy compliance szakértő később ellenőrizhet.

A feleség jogi szakértelme itt komoly előny lehet, de a termékben és marketingben óvatosan kell fogalmazni.

## Ajánlott jogi pozicionálás

### Kerülendő állítások

„AI Act compliant minősítést adunk.”

„Jogi megfelelőséget igazolunk.”

„Megmondjuk, hogy high-risk-e a rendszered jogilag.”

„Kiváltjuk a jogi tanácsadást.”

### Használható állítások

„AI Act readiness előszűrést készítünk.”

„Összegyűjtjük a jogi review-hoz szükséges technikai és működési információkat.”

„Transparency / disclosure javaslatokat készítünk.”

„Kérdéslistát adunk jogi ellenőrzéshez.”

„Nem jogi tanácsadás, hanem fejlesztői és termékoldali felkészültségi riport.”

## Mit kell a jogi workstreamben tisztázni?

### 1. Szerepkörök

Provider, deployer, importer, distributor fogalmak gyakorlati különbsége.

Egy AI freelancer vagy ügynökség mikor provider?

Az ügyfél mikor deployer?

White-label fejlesztésnél ki milyen szerepet viselhet?

Magyar KKV-k esetén milyen tipikus szerződéses helyzetek vannak?

### 2. Kockázati kategóriák

Tiltott AI gyakorlatok rövid, fejlesztőbarát magyarázata.

High-risk előszűrés Annex III témák alapján.

Mely use case-eket kell MVP-ben automatikusan „legal review required” jelzéssel ellátni?

Mikor lehet „minimal/limited risk” irányban kommunikálni?

### 3. Transparency / Article 50

A 2026. májusi European Commission draft guidance alapján a transparency kötelezettségek különösen fontosak lehetnek. Tisztázandó:

Mikor kell jelezni, hogy a felhasználó AI rendszerrel beszél?

Milyen chatbot disclosure szöveg legyen ajánlott?

Mikor kell AI-generált tartalmat jelölni?

Mikor kell deepfake vagy manipulált tartalom disclosure?

Milyen „first interaction” / „first exposure” szövegek legyenek?

Magyar nyelvű mintaszövegek hogyan hangozzanak?

### 4. Emberi felügyelet

Mit jelenthet low-risk / limited-risk appoknál az emberi ellenőrzés?

Milyen döntéseket nem hozhat az AI önállóan?

Milyen területeken kell automatikus „human review required” jelzés?

Hogyan fogalmazzuk meg ezt ügyfélátadási riportban?

### 5. Adatvédelem / GDPR kapcsolódás

Bár ez nem csak AI Act kérdés, a terméknek kérdeznie kell:

kezel-e személyes adatot,

kezel-e különleges adatot,

kerül-e adat külső AI providerhez,

van-e adatfeldolgozói viszony,

van-e törlési és retention policy,

van-e naplózás,

van-e adatminimalizálás.

### 6. Szerződéses és felelősségi keretek

Mit vállalhat egy AI ügynökség az ügyfél felé?

Mit nem szabad ígérnie?

Milyen átadási disclaimer szükséges?

Hogyan jelöljük, hogy a riport pillanatfelvétel?

Hogyan kezeljük, hogy a jog változhat?

## Feleség / jogász által segíthető konkrét feladatok

### A. Terméknyelvezet ellenőrzése

Ellenőrizze:

landing page állításait,

pricing oldal állításait,

report disclaimereket,

„not legal advice” megfogalmazást,

magyar és angol kockázati figyelmeztetéseket.

### B. AI Act kérdőív review

Segítsen kialakítani:

provider/deployer kérdéssort,

high-risk előszűrő kérdéssort,

Article 50 transparency kérdéseket,

human oversight kérdéseket,

legal review required trigger pontokat.

### C. Mintaszövegek

Készíthet / ellenőrizhet:

chatbot disclosure magyarul,

chatbot disclosure angolul,

AI-generated content jelölési szöveg,

ügyfélátadási disclaimer,

report footer disclaimer,

Terms / privacy alap-szöveg váz.

### D. Red flag lista

Segíthet meghatározni, mikor jelezzen a rendszer:

„legal review strongly recommended”,

„do not ship before legal review”,

„high-risk possibility”,

„transparency notice missing”,

„personal data handling unclear”.

### E. Magyar piaci sajátosságok

Értelmezheti:

magyar KKV-k számára milyen kommunikáció érthető,

hogyan kerülhető el a jogi tanácsadás látszata,

milyen felelősségi kizárások szükségesek,

milyen szerződéses modell javasolt founder-reviewed auditoknál.

## Jogi inputból készülő ShipSeal outputok

### `AI_ACT_READINESS_CHECKLIST.md`

Tartalom:

alkalmazás célja,

szerepkörök,

felhasználói kör,

kezelt adatok,

kockázati előszűrés,

transparency kérdések,

human oversight,

legal review triggers.

### `TRANSPARENCY_NOTICE_DRAFT.md`

Tartalom:

rövid disclosure,

bővebb disclosure,

chatbot kezdőüzenet,

footer / help page szöveg,

AI-generated content jelölési sablon.

### `LEGAL_REVIEW_QUESTIONS.md`

Tartalom:

jogásznak átadandó kérdések,

tisztázandó szerepkörök,

ügyféloldali döntések,

szerződéses felelősség,

adatvédelmi hiányok.

### `CLIENT_HANDOFF_LEGAL_NOTES.md`

Tartalom:

mit vizsgáltunk,

mit nem vizsgáltunk,

mihez kell jogi review,

milyen ismert korlátok vannak.

## Javasolt disclaimer sablon

> Ez a riport technikai, termékoldali és előzetes AI Act readiness elemzés. Nem minősül jogi tanácsadásnak, jogi szakvéleménynek vagy hatósági megfelelőségi igazolásnak. A riport célja, hogy összegyűjtse az AI-rendszerrel kapcsolatos főbb kockázati, átláthatósági, emberi felügyeleti és dokumentációs kérdéseket, amelyeket szükség esetén jogi szakértővel kell ellenőriztetni.

Angol változat:

> This report is a technical, product and preliminary AI Act readiness assessment. It does not constitute legal advice, a legal opinion or a formal compliance certification. Its purpose is to organize the main risk, transparency, human oversight and documentation questions related to the AI system so they can be reviewed by a qualified legal professional where necessary.

## Első jogi sprint feladatai

AI Act role/risk kérdőív első változatának ellenőrzése.

Transparency notice sablonok megírása magyarul és angolul.

„Not legal advice” és report disclaimer jóváhagyása.

High-risk red flag trigger lista készítése.

Founder-reviewed audit szerződéses keretének előzetes vázlata.

## Hivatkozási alapok

A stratégia az alábbi, nyilvános és aktuális technológiai/jogi irányokra épít:

EU AI Act: Regulation (EU) 2024/1689, risk-based AI rules; European Commission AI Act overview: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

European Commission AI Act Service Desk Compliance Checker: https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/eu-ai-act-compliance-checker

European Commission Article 50 transparency draft guidance / consultation, 2026. május: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/consultation-draft-guidelines-transparency-obligations-under-ai-act

AGENTS.md nyílt formátum: https://agents.md/

Claude Code CLAUDE.md / memory dokumentáció: https://code.claude.com/docs/en/memory

Claude Code Skills dokumentáció: https://code.claude.com/docs/en/skills

Model Context Protocol dokumentáció: https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro

Megjegyzés: az EU AI Act értelmezési részek nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A termék kommunikációjában is ezt kell következetesen feltüntetni: előszűrés, readiness, dokumentáció-előkészítés és technikai/jogi kérdéslista készül, nem jogi szakvélemény.

# 06 - ShipSeal MVP output specifikáció

## MVP cél

A felhasználó feltölt egy repo ZIP-et vagy megad egy publikus GitHub URL-t, majd kitölt egy rövid AI-app kontextus kérdőívet. A ShipSeal ebből elkészít egy letölthető Delivery Pack csomagot.

## Inputok

### Kötelező

Projekt neve

Repo ZIP vagy GitHub URL

AI-app rövid leírása

Célfelhasználó

Mire használják az AI-t?

Kezel-e személyes adatot?

Használ-e generatív AI outputot ügyfél/felhasználó felé?

Van-e emberi jóváhagyás?

EU-ban használják-e?

### Opcionális

System prompt

Példa user promptok

Példa válaszok

Használt modellek

Használt AI provider

RAG / dokumentumfeltöltés leírása

API endpoint / demo URL

Ügyfél neve

Ügynökség neve / logó

## Outputcsomag struktúra

shipseal-delivery-pack-[project]/
  01-agent-instructions/
    AGENTS.md
    CLAUDE.md
    CODEX_PROMPTS.md
    REVIEWER_PROMPT.md
  02-skills/
    code-review/SKILL.md
    test-generation/SKILL.md
    ai-act-readiness/SKILL.md
    release-check/SKILL.md
    client-handoff/SKILL.md
  03-mcp-governance/
    MCP_READINESS.md
    MCP_SECURITY_POLICY.md
    MCP_SERVER_RECOMMENDATIONS.md
    MCP_TOOL_ALLOWLIST.md
  04-testing/
    EVAL_TEST_CASES.md
    RED_TEAM_PROMPTS.md
    TESTING_STRATEGY.md
    CI_QUALITY_GATE.yml
  05-ai-act-readiness/
    AI_ACT_READINESS_CHECKLIST.md
    TRANSPARENCY_NOTICE_DRAFT.md
    LEGAL_REVIEW_QUESTIONS.md
  06-client-handoff/
    CLIENT_HANDOFF_REPORT.md
    EXECUTIVE_SUMMARY.md
    NEXT_STEPS_ROADMAP.md
  07-context/
    REPO_CONTEXT_PACK.md
    repo-context-pack.json
  score.json

## Readiness score dimenziók

### 1. Agent readiness

van-e README,

van-e setup/run/test információ,

van-e AGENTS/CLAUDE/Cursor/Codex instruction,

egyértelmű-e a repo struktúra,

biztonságos-e agentekkel dolgozni.

### 2. Delivery readiness

átadható-e ügyfélnek,

van-e dokumentáció,

van-e ismert korlátlista,

van-e tesztelési bizonyíték,

van-e roadmap.

### 3. Eval readiness

vannak-e tesztesetek,

van-e red-team prompt,

van-e hallucination / injection / boundary teszt,

van-e manuális validáció.

### 4. MCP readiness

indokolt-e MCP,

milyen tool/data source kell,

mennyire kockázatos,

van-e allowlist,

van-e audit log javaslat.

### 5. EU AI Act readiness

EU-ban használják-e,

AI interaction disclosure szükséges-e,

generált tartalom jelölése szükséges-e,

high-risk lehetőség van-e,

human oversight megvan-e,

jogi review trigger aktiválódik-e.

## Go / no-go kategóriák

Ready for internal development - agentekkel továbbfejleszthető, de ügyfélnek még nem adható.

Ready for demo - demózható, de nincs teljes átadási dokumentáció.

Ready for client pilot - korlátozott ügyfél pilotra alkalmas human review-val.

Not ready - kritikus technikai/dokumentációs/compliance hiány.

Legal review required - jogi ellenőrzés nélkül nem javasolt élesítés/átadás.

## Review Council szerepek

### QA Reviewer

Vizsgálja:

tesztelhetőség,

edge case-ek,

regressziós kockázat,

output stabilitás.

### Security Reviewer

Vizsgálja:

secret leakage,

prompt injection,

adatkiáramlás,

túl széles MCP/tool hozzáférés.

### EU AI Act Readiness Reviewer

Vizsgálja:

transparency,

szerepkör,

high-risk signal,

human oversight,

legal review triggers.

### Product/Delivery Reviewer

Vizsgálja:

érthető termékígéret,

ügyfélátadási minőség,

hiányzó dokumentáció,

roadmap realitás.

### Skeptical Customer

Vizsgálja:

miben nem bízná az ügyfél,

milyen kérdéseket tenne fel,

mi hiányzik ahhoz, hogy átvegye.

### Final Judge

Összesíti:

readiness score,

fő kockázatok,

go/no-go,

következő javítások.

## Első demo scenario

Töltsünk fel egy saját AI miniappot, például:

AI chatbot,

RAG dokumentumasszisztens,

AI_COMP egyik modulja,

VerdictMesh frontend,

ShipSeal saját repo.

A demo végén legyen letölthető egy Delivery Pack ZIP.

## MVP elfogadási kritérium

Az MVP akkor jó, ha egy AI freelancer ezt mondaná:

> Ezt a csomagot tényleg be tudom tenni az ügyfélátadás mellé, és jobb színben tünteti fel a munkámat.

# 07 - Fejlesztési kezdőpont és első sprintek

## Rövid döntés

A fejlesztést nem az AI2AI/VerdictMesh integrációval és nem teljes monorepo-átalakítással érdemes kezdeni.

A leggyorsabb eladható irány:

az `agentready-hub-main` frontendből készítsünk ShipSeal MVP-t, és először a Delivery Pack exportot tegyük teljessé.

Ez azért a legjobb kezdőpont, mert már van működő React/Vite/TypeScript felület, ZIP-feltöltés, repo-szkenner, readiness scoring és ZIP export. A hiányzó érték most nem a látványos council UI, hanem az, hogy a kimeneti csomag pontosan azt adja, amit az első fizetős ügyfélnek oda lehet adni.

## Első fejlesztési cél

Az első működő ShipSeal MVP egy ZIP vagy publikus GitHub repo alapján generáljon egy letölthető csomagot:

shipseal-delivery-pack-[project]/
  01-agent-instructions/
  02-skills/
  03-mcp-governance/
  04-testing/
  05-ai-act-readiness/
  06-client-handoff/
  07-context/
  score.json

## Első branch

Javasolt branch név:

git checkout -b shipseal-mvp-delivery-pack

## 1. lépés - Rebrand és technikai alap tisztítása

Feladatok:

UI szövegek átírása AgentReadyről ShipSealre.

Export ZIP fájlnevek átírása shipseal-agent-pack-* vagy shipseal-delivery-pack-* formára.

README és docs alap átnevezése.

Tesztek frissítése az új fájlnevekre.

A régi forrásnevek megőrzése csak belső technikai referenciaként.

Elsőként ellenőrizendő fájlok az agentready-hub-main forrásban:

src/lib/exports.ts
src/lib/agentPack.ts
src/lib/readiness.ts
src/components/agentready/Landing.tsx
src/components/agentready/ResultDashboard.tsx
src/components/agentready/AgentPackTabs.tsx
src/test/readiness.test.ts
README.md
docs/

## 2. lépés - Delivery Pack output contract

Hozzunk létre egy explicit output szerződést, például:

src/lib/deliveryPack/manifest.ts
src/lib/deliveryPack/generators.ts
src/lib/deliveryPack/types.ts

A manifest mondja meg, hogy pontosan milyen fájlokat kell generálni. Ez azért fontos, mert innentől minden fejlesztés ehhez mérhető.

Minimum generálandó fájlok:

AGENTS.md

CLAUDE.md

CODEX_PROMPTS.md

REVIEWER_PROMPT.md

3-5 darab SKILL.md

MCP_READINESS.md

MCP_SECURITY_POLICY.md

MCP_SERVER_RECOMMENDATIONS.md

MCP_TOOL_ALLOWLIST.md

EVAL_TEST_CASES.md

RED_TEAM_PROMPTS.md

TESTING_STRATEGY.md

CI_QUALITY_GATE.yml

AI_ACT_READINESS_CHECKLIST.md

TRANSPARENCY_NOTICE_DRAFT.md

LEGAL_REVIEW_QUESTIONS.md

CLIENT_HANDOFF_REPORT.md

EXECUTIVE_SUMMARY.md

NEXT_STEPS_ROADMAP.md

REPO_CONTEXT_PACK.md

repo-context-pack.json

score.json

## 3. lépés - Intake form hozzáadása

A repo önmagában nem elég az EU AI Act és ügyfélátadási riporthoz. Kell egy rövid kérdőív.

Első MVP mezők:

projekt neve,

AI-app rövid leírása,

célfelhasználó,

mire használják az AI-t,

EU-ban használják-e,

kezel-e személyes adatot,

generál-e tartalmat végfelhasználónak,

van-e emberi jóváhagyás,

használt AI provider / modell,

ügyfél neve opcionálisan,

ügynökség neve opcionálisan.

## 4. lépés - Hiányzó generátorok megírása

A jelenlegi forrás már tud agent pack és MCP jellegű anyagokat generálni. A ShipSeal MVP-hez a legfontosabb hiányzó generátorok:

AI_ACT_READINESS_CHECKLIST.md

TRANSPARENCY_NOTICE_DRAFT.md

LEGAL_REVIEW_QUESTIONS.md

EVAL_TEST_CASES.md - legalább 30 teszteset

RED_TEAM_PROMPTS.md - legalább 10 red-team prompt

CLIENT_HANDOFF_REPORT.md

EXECUTIVE_SUMMARY.md

NEXT_STEPS_ROADMAP.md

02-skills/*/SKILL.md csomagok

## 5. lépés - Tesztek és elfogadási feltételek

Első MVP elfogadási kritérium:

ZIP feltöltés után lefut a scan.

Látszik a ShipSeal score.

A felhasználó ki tud tölteni egy rövid intake formot.

Egy gombbal letölthető a teljes shipseal-delivery-pack ZIP.

A ZIP-ben minden kötelező fájl benne van.

A teszt ellenőrzi a fájlneveket, a mappastruktúrát és a minimum tartalmi elemeket.

Javasolt első teszt:

src/test/deliveryPack.test.ts

## Mit ne most csináljunk?

Az első MVP előtt ne ezzel kezdjünk:

teljes monorepo migráció,

auth/fizetés,

private GitHub App,

teljes AI2AI multi-model integráció,

VerdictMesh UI teljes beolvasztása,

automatikus jogi minősítés,

enterprise dashboard.

Ezek fontosak lehetnek később, de most lassítanák az első eladható verziót.

## 30 napos fejlesztési sorrend

### 1. hét

Rebrand ShipSealre.

Delivery Pack manifest.

Export ZIP struktúra.

Tesztek frissítése.

### 2. hét

Intake form.

AI Act checklist generátor.

Transparency notice generátor.

Legal review questions generátor.

### 3. hét

30 eval teszteset generátor.

10 red-team prompt generátor.

SKILL.md generátorok.

Client handoff report v1.

### 4. hét

Report preview UI.

White-label mezők.

Letölthető teljes csomag.

3 minta repo alapján manuális validáció.

## Következő konkrét parancs

A fejlesztést ezzel érdemes indítani a lokális forrásban:

cd agentready-hub-main
git checkout -b shipseal-mvp-delivery-pack
npm install
npm run test
npm run build

Ha ez lefut, akkor az első kódmódosítás a src/lib/exports.ts és a hozzá kapcsolódó teszt legyen, hogy az exportált ZIP neve és struktúrája már ShipSeal irányba menjen.